**Statusbericht KW 11 (09.03.2020-15.03.2020)**

**Überblick**

Während der ersten Projekttage wurden die Rollen in der Gruppe verteilt, welche dem angehängten Dokument „Abgabe\_Aufgabenblatt\_1\_Gruppe\_d4“ zu entnehmen sind. Weiterhin wurde ein Projektplan, die Homepage und eine Risikoanalyse erstellt.  
Außerdem wurden Vorlagen für die Erstellung von organisatorischen Dokumenten, Statusberichten und der Aufwandserfassung angelegt.  
Ein GitHub Repository wurde eingerichtet, und die Berechtigungen für jedes Gruppenmitglied angepasst, um den Upload bearbeitetet Dateien zu ermöglichen.

**Probleme**

Das größte Problem während der Planung war die Unklarheit über die Anzahl der Gruppenmitglieder. Dadurch musste die ursprüngliche Planung des Projektplans mit sechs Mitgliedern am späten Freitagnachmittag verworfen werden, und die Verteilung der Rollen und Aufgaben musste überarbeitet werden. Die Anpassung aller Dokumente an die veränderte Gruppensituation war nötig. Die Gruppendiskussion über den Umgang mit der veränderten Situation war ein weiterer Punkt, der zeitlich nicht einkalkuliert war und zu einem Zeitverlust von knapp 2 Stunden für alle Mitglieder geführt hat.  
Weiterhin wurde die Planung seitens der Projektleitung verzögert begonnen, da von Anfang an Wert auf Gleichberechtigung im Team gelegt wurde. Leider war es nicht allen Gruppenmitgliedern möglich, zum initialen Treffen zu erscheinen bzw. eine zeitnahe Rückmeldung abzugeben. Eine Erkrankung eines Gruppenmitglieds und die Quarantäne eines weiteren Mitglieds wegen der aktuelle Corona-Krise führte zu weiteren ungeplanten Zeitverlusten der zweier Mitglieder.