**Statusbericht KW 11 (09.03.2020-15.03.2020)**

**Überblick**

Während der ersten Projekttage wurden die Rollen in der Gruppe verteilt, welche dem angehängten Dokument „Abgabe\_Aufgabenblatt\_1\_Gruppe\_d4“ zu entnehmen sind. Weiterhin wurde ein Projektplan, die Homepage und eine Risikoanalyse erstellt. Es wurden Vorlagen für die Erstellung von organisatorischen Dokumenten wie dem Statusbericht und der Aufwandserfassung erstellt. Ein GitHub-Repository wurde eingerichtet und Zugänge für jedes Gruppenmitglied sowie die Betreuer eingerichtet.

**Probleme**

Das größte Problem während der Planung war die Unklarheit über die Anzahl der Gruppenmitglieder, wodurch die ursprüngliche Planung des Projektplans mit sechs Mitgliedern am späten Freitag Nachmittag verworfen werden musste und eine komplette Verteilung der Rollen sowie der Aufgaben vorgenommen werden musste. Alle Dokumente mussten an die veränderte Gruppensituation angepasst werden. Außerdem war die Gruppendiskussion über den Umgang mit der veränderten Situation ein weiterer Punkt, der zeitlich nicht einkalkuliert war und zu einem Zeitverlust von knapp 2 Stunden geführt hat.

Weiterhin wurde die Planung seitens der Projektleitung verzögert begonnen, da von Anfang an Wert auf Gleichberechtigung im Team gelegt wurde. Leider war es nicht allen Gruppenmitgliedern möglich, zum initialen Treffen zu erscheinen bzw. sich zeitnah rück zu melden. Eine Erkrankung eines Gruppenmitglieds führte zur sowie die aktuelle Corona-Krise führte zum weiteren ungeplanten Zeitverlust zweier Mitglieder.